|  |
| --- |
| **CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO** |
| **(CAASD)**http://cdn4.hoy.com.do/wp-content/uploads/2013/12/caasd-1.jpg |
| *Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional* |
| *Depto. Formulación, Análisis y Evaluación de PPP* |



Reporte TRIMESTRAL DE seguimiento de proyectos

MARZO 2018

Reporte de Ejecución Financiera

Los proyectos que recibieron fondos para su ejecución durante los tres primeros meses del 2018 se encuentran detallados en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SNIP | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
| ENERO | 12354 | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE HIPODROMO V CENTENARIO, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | 8,548,183.00 |
| 6810 | MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA SANTO DOMINGO  | 353,645.00 |
|   | Proyectos sin SNIP | 9,224,796.00 |
|  |   |   |   |
| FEBRERO | 10193 | MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA SANTO DOMINGO  | 15,461,027.91 |
| 6807 | AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL | 3,979,120.00 |
| 6810 | AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 1,534,747.00 |
| 3668 | AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VALDESIA, PROVINCIAS, SANTO DOMINGO Y SAN CRISTOBAL | 44,282,024.00 |
| 6809 | AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 3,261,499.00 |
| 10192 | HABILITACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA Y PLANTA DE VALDESIA Y ESTACIÓN DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO | 10,661,820.00 |
| 12354 | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE HIPODROMO V CENTENARIO, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | 19,618,358.00 |
| 12360 | HABILITACION DEL SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE  | 4,489,069.00 |
| 12494 | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO los ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO Los Alcarrizos | 5,613,874.00 |
| 12499 | REHABILITACION DE CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 3,388,782.00 |
| 13099 | REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES EN EL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO | 26,149,796.00 |
| 12396 | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS (PLAN MAESTRO) | 412,054.00 |
| 12497 | REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | 965,155.00 |
|   | Proyectos sin SNIP | 132,082,364.00 |
|  |   |   |   |
| MARZO | 12346 | REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 26,752,284.00 |
| 12362 | HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA | 44,201,261.00 |
| 12372 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 2,179,992.00 |
| 12497 | REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | 2,419,728.00 |
| 6810 | AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 4,376,967.00 |
| 10193 | MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA SANTO DOMINGO  | 5,077,741.00 |
| 12491 | rehabilitación planta física de la sede central en el distrito nacional | 2,402,408.00 |
| 10185 | MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA | 2,070,374.00 |
| 808 | AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 13,410,055.00 |
|   | Proyectos sin SNIP | 186,964,539.00 |

 Elaborado Por: Aprobado por:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Brezhnev R. Sosa Ing. Sergio Polanco

Analista de Proyectos Enc. Depto. PPP