

Enmienda No 3

Procedimiento de Urgencia

Rehabilitación de Tanques de Almacenamiento en Torre de Partición y Las Praderas, D.N.

Referencia CAASD-UR-05-2014

14 de Enero 2014

De acuerdo y apegado a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y lo descrito en su artículo 18 Párrafo III, y en este pliego de condiciones específicas en su acápite 1.29, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo procede a realizar la adenda o enmienda No. 3 al Pliego del Procedimiento de Urgencia Referencia CAASD-UR-05-2014.

### Se modifica el Acápite 2.5 Cronograma de la Licitación

En lo delante se el Acápite 2.5 Cronograma de la Licitación se leerá como sigue:

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **PERÍODO DE EJECUCIÓN** |
| 1. Publicación llamado a participar en la licitación | **26 Diciembre 2014** |
| 1. Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas y plazo para formalizar inscripción. | **Del 26 de Diciembre 2014 al 06 de Enero 2015** |
| 1. Período para realizar consultas por parte de los adquirientes | **50% del plazo para presentar Ofertas**  **Hasta 9 de Enero 2015** |
| 1. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas | **No más allá de la fecha que signifique el 75% del plazo para presentar Ofertas**  **Hasta 13 de Enero 2015** |
| 1. **Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas**. | **Hasta el 19 Enero 2015 10:00 AM** |
| 1. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”. | **Plazo razonable conforme al objeto de la contratación**  **Del 19 al 23 enero 2015** |
| 1. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables. | **19 Enero 2015** |
| 1. Periodo de subsanación de ofertas | **Plazo razonable conforme al objeto de la**  **Contratación**  **Del 19 al 22 de enero 2015** |
| 1. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B” | **Plazo razonable conforme al objeto de a**  **contratación**  **22 de enero 2015** |
| 1. Apertura Propuestas Económicas “Sobre B” | **23 de Enero 2015** |
| 1. Adjudicación | Concluido el proceso de evaluación  **27 de Enero 2015** |
| 1. Notificación y Publicación de Adjudicación | 5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación |
| 1. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato | Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación |
| 1. Suscripción del Contrato | No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación |
| 1. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector. | Inmediatamente después de suscritos por las partes |

### Se modifica el Acápite 2.2 Procedimiento de Selección en lo adelante se leerá como sigue:

Procedimiento de Urgencia de Etapa Múltiple.

Comité de Compras y Contrataciones

CAASD