## Ficha técnica del proyecto

Nombre del Proyecto: AMPLIACION DE LAS REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA JACOBO MAJLUTA

Tipología: Capital Fijo X Capital Humano Generación de Conocimiento

Estado del proyecto: Nuevo X Arrastre

Fase: Pre-inversión: Inversión: X

Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la colocación de 5.8 kilómetros de redes de alcantarillado a lo largo de Av. Jacobo Majluta para conexión a la PTAR La Zurza de los residenciales entre la entrada de los Guaricanos y la avenida Mirador Norte

Objetivos del proyecto: 1. Objetivo General: Mejorar las condiciones de salubridad y la calidad de vida de los habitantes en los sectores enmarcados por el proyecto. 2. Objetivo del proyecto: Eficientizar el servicio de recolección de las aguas residuales en los sectores circundantes a la avenida Jacobo Majluta 3. Objetivos específicos: - Colocación de 5,866 metros lineales de tuberías nuevas - Construcción de 7 registros sanitarios - Reposición de calles, aceras y contenes

Duración total en años: 2 Años

Costos Total del Proyecto: RD$ 586,285,851.78

Monto solicitado para el año presupuestal 2025: RD$ 117,257,170.36

Población Beneficiada: 103,899 Habitantes

Sectores Beneficiados: Ciudad Modelo, Buena Venturanza, Colina del Arroyo II, Residencial Gren Park, Residencial Las Margaritas, Residencial La María, Villas del Lago II, Colina Centro, Residencial Doña Carmen, Cruz del Prado Residencial Jardines del Arroyo, Residencial Villa España, Residencial Juan Rafael, El Dorado.