## Ficha técnica del proyecto

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS CAMPOS DE POZOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

Tipología: Capital Fijo X Capital Humano Generación de Conocimiento

Estado del proyecto: Nuevo X Arrastre

Fase: Pre-inversión: Inversión: X

Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la sustitución de los 30 equipos de bombeo de los campos de pozos de SDE, así como la instalación de dispositivos para monitoreo y operación remota del sistema de rebombeo para mejorar la distribución de agua potable en SDE y reducir los costos operativos.

## Objetivos del proyecto: 1. Objetivo General: Contribuir con aumentar la satisfacción en el servicio de agua potable, así como la reducción de los costos operativos en la institución. 2. Objetivo del proyecto: Eficientizar la capacidad de bombeo de agua potable de los campos de pozos del municipio SDE 3. Objetivos específicos: - Sustitución de los equipos de bombeo de los campos de pozos del municipio SDE - Instalación de dispositivos para monitoreo y operación remota

Duración total en años: 2 Años

Costos Total del Proyecto: RD$ 794,873,942.75

Monto solicitado para el año presupuestal 2025: RD$ 158,974,788.55

Población Beneficiada: 681,029 Habitantes