## Ficha técnica del proyecto

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS MIRADOR SUR, DISTRITO NACIONAL

Tipología: Capital Fijo X Capital Humano Generación de Conocimiento

Estado del proyecto: Nuevo X Arrastre

Fase: Pre-inversión: Inversión: X

Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la perforación y equipamiento de pozos, la cual está compuesta por los siguientes componentes: - Habilitación de 10 pozos - Incremento de 124 l/s en la capacidad de producción diaria de la CAASD

Objetivos del proyecto: - Objetivo General Mejorar y aumentar el acceso sostenible del servicio de abastecimiento de agua potable en el Gran Santo Domingo. - Objetivo del Proyecto: Garantizar la prestación del servicio de agua potable en los sectores de la parte sur del Distrito Nacional. - Objetivos específicos: - Perforación de nuevos pozos de agua - Equipamiento de los pozos - Conexión a la red de distribución existente

Duración total en meses: 24 meses

Costos Total del Proyecto: RD$ 158,971,703.07

Monto solicitado para el año presupuestal 2025: RD$ 31,794,341

Población Beneficiada: 34,716 Habitantes